مشروع انشاء  :

المالك :

الموقع :

المحتويات

1	الغرض من العقد .

2                   شروط تقديم العطاءات .

3                    نموذج  تقديم العطاء .

4	وثيقة العقد الاساسية .

5	الشروط العامة .

6	الشروط الخاصة .

7	المواصفات الفنية .

8	جداول الكميات والاسعار .

1 الغرض من العقد

الغرض من العقد

مقدمة :

الغرض من المشروع هو القيام بأعمال الانشاء والتشطيب على اعلى المستويات العالمية السياحية وبأجود الخامات العالمية وطبقاً  للمواصفات واصول الصناعة  وتعليمات المهندس المشرف وبما يطابق الرسومات وشروط العقد والمواصفات لمبنى فندقي (خمس نجوم ) بمدينة  ..... – ..... – الحاصل على تصريح الانشاء رقم (  ......... ) بتاريخ :........... على الارض المملوكة ل.......... بموجب صك الملكية رقم (......) وتاريخ .......... .

كما يشمل العقد القيام بأعمال الصيانة للمشروع لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائى وحتى التسليم النهائى للمشروع .

2 شروط تقديم العطاءات

شروط تقديم العطاءات

- يتقدم المقاول بعطائه للمالك أو من ينوب عنه ويكون العطاء على اساس النماذج المقدمة شاملاً جميع مستندات المنافسة .

- يتقدم المقاول بخطاب مرفق بعطائه مكتوباً باللغة العربية وموقعاً من قبله أو من ينوب عنه رسمياً . كما يجب توقيعه على جداول الكميات مع ختم المستندات المرفقة الخاصة بالمنافسة .

- يقدم العرض داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمر ويجب أن يبين على المظروف اسم المقاول مقدم العرض ويجب ان يحتوى العرض على كافة المعلومات والوثائق والمستندات المحددة فى هذه المنافسة ويكتب عليها بوضوح ( اسم المشروع – اسم المالك ) .

- يجب ان يقدم مندوب المقاول خطاباً رسمياً موثقا من الغرفة التجارية يفيد بتفويضه بتسليم العرض الى المالك أو من ينوب عنه .

- لن يقبل عرض أى مقاول اذا كان سعره الختامى مبنى على اساس تخفيض نسبة مئوية من أقل سعر للمقاولين الاخرين .

- تكتب اسعار العرض بالمداد وبالعملة ......... " رقماً وكتابة ً " ويكون سعر الوحدة فى كل فئة حسب ماهو موضح بجدول الكميات والاسعار وفى حالة وجود اختلاف بين سعر الوحدة والسعر الاجمالى فيؤخذ بسعر الوحدة كتابة . ان كمية الاعمال الواردة فى جداول الكميات المرفقة هى كميات تقريبية خاضعة للزيادة أو النقصان حسب مايراه المالك ويحق له اثناء مدة العقد زيادة الكميات الواردة فى جداول الكميات المرفقة بنسبة لاتزيد عن (25%) من اجمالى قيمة العقد ، ويقبل المقاول تنفيذ هذه الاعمال الزائدة بنفس اسعار الوحدات كما وردت فى العقد ، كما يحق للمالك تخفيض قيمة العقد بنسبة لا تزيد (25%) .

- للمالك الحق فى الغاء المنافسة أو أى بند من بنود الاعمال وفى أى وقت دون أن يكون لأى مقاول الحق فى الاعتراض أو المطالبة بأى تعويضات .

- لايجوز الشطب او الكشط او المحو فى جدول الكميات وفى حالة الضرورة لأى تصحيح فانه يجب اعادة كتابة الرقم الصحيح بالمداد رقماً وكتابة والتوقيع بجانبه .

- لايجوز لمقدم العطاء شطب أو اجراء اى تعديل فى اى بند من بنود الشروط العامة أو المواصفات الفنية ، وكما لايقبل منه اية اشتراطات او تحفظات .

- على مقدمى العطاءات ان يرفقو شهادات سابقة الاعمال والمستندات الدالة على قيامهم بأعمال مماثلة مبينين تاريخ وفترة الاعمال التى قاموا بادائها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها وقيمتها المادية .

- على مقدمى العطاءات أن يكونوا من المقاولين المؤهلين والمصنفين لأداء مثل هذه الاعمال .

- على مقدمى العطاءات ان يعاينوا بانفسهم قبل التقدم بعطاءاتهم طبيعة العمل ومواقعة الظروف المحلية ، وأن يحصلوا بأنفسهم وعلى نفقتهم على المعلومات الكافية والكاملة عن كل الامور التى تتأثر أو تؤثر على الاسعار أو الكميات أو المخاطر أو الالتزامات .

- يرفق بالعطاءات خطاب تأمين ابتدائى غير مشروط لصالح المالك سارى المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ آخر موعد لتقديم العطاءات صادراً من بنك وطني أو بنك أجنبى على ان يكون البنك معتمداً فى كلا الحالتين لدى مؤسسة النقد ......... وتكون قيمة هذا الضمان بنسبة (1%) من السعر الاجمالى والنهائى للمنافسة ويصل الضمان الى نسبة (10%) عند الترسية . ولن يلتفت المالك الى أى عرض يقدم دون أن يكون مصحوباً بالتأمين الابتدائى

- يتحمل كل متقدم للمنافسة جميع التكاليف والنفقات التى يتكبدها فيما يتصل باستجابته لهذه الدعوة او نتيجة لها .

- بعد تقديم العطاء بمقتضى هذه المنافسة تصبح جميع نسخ العرض المقدمة من كل مقاول ملكاً للمالك .

- على المقاول مقدم العطاء أن يتقيد بجميع البنود والشروط والبيانات الواردة فى هذه المنافسة وسوف يتم رفض أى عطاء يرى المالك انه لايتمشى مع جميع البنود والشروط الواردة وأيضاً سوف يرفض اى عرض يرد فيه اى استثناء من بعض او جميع هذه البنود والشروط .

- يكون تقديم العطاء فى الوقت والتاريخ المحددين فى دعوة المنافسة وأى عطاء يرد بعد آخر موعد وتاريخ لاستلام العطاءات سوف يرد لصاحبه .

- تشمل أ سعار الوحدات التى يحددها مقدم العطاء فى عطائه كافة المصروفات والنفقات التى يتحملها عند قيامه باداء التزاماته .

- بعد فتح المظاريف واختيار العطاء الافضل يقوم المالك باشعار المقاول صاحب العرض الافضل بخطاب مسجل بان المشروع قد تمت ترسيته عليه .

- فى خلال (15) خمسة عشر ايام من استلام خطاب الترسية علىالمقاول ان يقوم بتسليم المالك ضماناً بنكياً نهائياً غير مشروط ويكون هذا الضمان صادراً لصالحها من بنك وطني أو بنك أجنبى معتمداً لدى مؤسسة النقد ........ ......... لهذا الغرض يساوى مبلغ الضمان (10%) من قيمة العقد الاجمالية

- لايحق للمقاول أن يتمسك بأخطاء لم يتم تداركها وردت فى العطاء بسبب الهفوات التى يجب تصحيحها

- ان جميع التفاصيل التى تشملها وثائق العطاء هى معلومات خاصة وسرية .

- لايكون صاحب العمل مسئولاً عن تعويض أية نفقات أو خسائر تترتب على صاحب العطاء نتيجة اعداد عطائه .

- سوف يجرى فتح المظاريف المطابقة للشروط والمتلقاه فى حينها فى جلسة يحدد موعدها ومكانها فى اعلان الدعوة الى المناقصة وتتاح لمقدمى العطاءات فرصة حضور الجلسة ومعرفة ملخص للقيم الاساسية للعطاءات .

- بعد تقديم العطاء يحق لصاحب العمل أن يطالب صاحب العطاء بمزيد من المعلومات التفصيلية عن مضمون عطائه وعلى صاحب العطاء ان يقدم مثل هذه المعلومات بما فى ذلك أية معلومات اضافية مطلوبة بشكل معقول بحيث يتيح المجال لوضع تقويم مناسب عن العطاء

- لايجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو غيرها أو اجراء تعديل فيها مهما كان نوعه واذا رغب مقدم العطاء فى وضع تفسيرات خاصة فعليه أن يبينها فى خطاب خاص يرافق عطاءه على ان يشير الى هذا الخطاب فى العطاء نفسه .

- يطلب من صاحب العطاء ان يتحقق من صفحات وثائق العقد وفى حالة افتقاد احدى الصفحات أو وجود صفحة اضافية أو مبهمة لمضمون عليه اطلاع صاحب العمل فى الحال لتصحيح الخطأ .

- يجب ان يتضمن عرض المنافس المعلومات والوثائق التالية .

  - الخطاب المقدم به العطاء من المنافس .

  - صيغة العرض بحسب ( نموذج العطاء المرفق ) بعد ملئها وتوقيعها .

  - جدول الكميات بالسعر الافرادى والاجمالى ( رقماً وكتابة ) .

  - صورة من السجل التجارى .

  - صورة من الاشتراك فى الغرفة التجارية على ان يكون الاشتراك سارى المفعول .

  - صورة من شهادة تسديد الزكاة والدخل سارية المفعول .

  - تقديم خطاب ضمان ابتدائى بواقع (1%) من القيمة الاجمالية ولايقبل النقد أو الشيكات العادية أو المصدقة .

  - بيان سابقة الاعمال والخبرة المماثلة لموضوع المنافسة والتى قام بها المقاول وخطابات التوصية بخصوصها .

  - المستندات الدالة على صلاحية الشخص الموقع على مستندات ووثائق العطاء .

30- أن التقدم بالعطاء يعنى موافقة صاحب العطاء على الالتزام بجميع التعليمات والشروط المذكورة سابقاً

3 نموذج تقديم العطاء

نموذج تقديم العطاء

اسم المشروع :

مقــدم الى :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

- نتقدم نحن الموقعين أدناه بعرضنا المرفق لتنفيذ جميع أعمال المشروع المذكور أعلاه واكمالها وضمانها بما يطابق الرسومات وشروط العقد والمواصفات وجداول الكميات التى اطلعنا عليها بكاملها وذلك مقابل مبلغ ………............. ريال سعودى قابلة للزيادة أوالنقصان والقياس من الطبيعة حسب المنفذ فعليا  .

- نلتزم فى حالة قبول عطاءنا بأن ننجز ونسلم جميع اعمال المشروع خلال مدة قدرها ............ من تاريخ استلامنا لموقع العمل ، كما نتعهد ايضاً بتقديم الضمان النهائى المنصوص عليه بالنظام خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام من تاريخ اخطارنا بالترسية . علماً بأننا أدخلنا فى حساب مدة العقد المذكورة المدة اللازمة للتجهيزات والترتيبات لبدء العمل .

- نقر بموافقتنا على الالتزامات بهذا العطاء مدة ........................ من التاريخ المحدد لقبول العطاءات .

- يعتبر هذا العرض بالاضافة الى خطاب الترسية بمثابة عقد ملزم لنا ، ونتعهد بتوقيع اتفاقية العقد فور تلقينا اشعاراً خطياً بذلك .

وتقبلوا تحياتنا ؛؛؛

الاســم :

التوقيـع :

الوظيفة :

العنوان :

حرر فى :

4 وثيقة العقد الأساسية

وثيقة العقد الأساسية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فإنه في يوم 		 وتاريخ :			 الموافق  :   		 بمدينة :  ( ............ ) تم الاتفاق بين كل من :

الطرف الاول :                                              			( المالك)

ويشار اليه فيما بعد بالمالك ويمثلها فى هذا العقد

الطرف الثانى : 								( المقاول )

ويشار إليه فيما بعد بالمقاول

ويمثلها في هذا العقد :

تمهيد :

يرغب المالك في التعاقد مع مقاول متخصص لإنشاء مبنى فندقى ........... والمشار إليه فيما بعد بالمشروع وذلك طبقا لما هو محدد في مستندات العقد .

وحيث أن المقاول تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال ، وتنفيذها ،  وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد ، ومواصفاته ، ومخططاته ، وسائر المستندات المرفقة به ، وقد حاز عرض المقاول قبول المالك ، لذا فقد اتفق الطرفان المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على مايلي :

مادة 1 : الغرض من العقد :

إن الغرض من هذا العقد هو : انشاء فندق يتكون من (--) دور . ويشمل العقد تقديم كافة المواد والمعدات والأدوات والسقالات والأجهزة ، والإشراف الإداري ، واليد العاملة ، والخدمات التى تخص نطاق عمل المقاول ، وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال المبينة في العقد ، كذلك الأعمال المؤقتة والإضافية ، والتعديلات (يتم الاتفاق على قيمة الاعمال الاضافية والمعدلة) التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقا لشروط العقد ووثائقه ، وأي شئ آخر ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة مادامت الحاجة إلى تقديمه منصوصا عليها في العقد ، أو تتطلبها اصول المهنة .

مادة 2 : وثائق العقد :

2-1	يتألف العقد من الوثائق والمستندات التالية الذكر ، التي هي جزء لايتجزأ من العقد ، ولها الأسبقية في التفسير طبقا للترتيب التالي :

أ ـ وثيقة العقد الأساسية .

ب ـ عرض المقاول رقم (               ) وتاريخ   /  /

وخطاب الترسية رقم (              )  وتاريخ    /   /

( تم تضمين محتويات هذه الخطابات بالعقد )

ج ـ ملحق العقد و أي مستندات أخرى يتم الاتفاق والتوقيع عليها بين المالك والمقاول .

د ـ شروط العقد الخاصة  وملاحقها إن وجدت

هـ ـ شروط العقد العامة  وملاحقها إن وجدت .

و ـ المخططات والرسومات .

ز ـ المواصفات الفنية.

ح ـ جداول الكميات والأسعار ، لعناصر ومكونات المشروع .

ط ـ كافة المستندات الأخرى التي يتطلبها أو يشار إليها في مستندات العقد .

2-2	تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة ، وتعتبركل وثيقة منها جزءا لايتجزأ من العقد ، ويكمل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا.

2-3	عند وجود تعارض بين المخططات والرسومات وبين المواصفات تكون أولوية التطبيق للمخططات والرسومات في حالة اختلاف المقاسات والأرقام وتكون أولوية التطبيق للمواصفات في حالة الإختلاف في توصيف البنود والمواد .

2-4	مع مراعاة ماورد في البند : (2-3) يراعى في حالة وجود تعارض بين وثائق العقد أن الوثيقة المتقدمة تسود الوثيقة التي تليها حسب الترتيب الوارد في البند 2-1 .

مادة 3 : تنفيذ العقد :

على المقاول أن يقوم بتنفيذ جميع أعمال المشروع  بالكامل طبقا للوثائق والمستندات ، والمخططات ، والمواصفات المشمولة بالعقد وحسب الملاحق ، والتعديلات المعتمدة من الطرفين ، وكذلك عرض المقاول ، وخطاب الترسية وطبقا لتعليمات المهندس المشرف  في حدود الشروط العامة ، والخاصة ، وكافة الأنظمة السارية  وكل ما يتطلبه التنفيذ السليم للمشروع فنيا ولو لم يكن مذكورا بالعقد  .

مادة 4 : ثمن العقد ونظامه:

  - يدفع المالك إلى المقاول مقابل تنفيذ هذا المشروع مبلغا إجماليا  قدره ................. ريالسعودى قابلة للزيادة أوالنقصان والقياس من الطبيعة حسب المنفذ فعليا.

  - تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقصان طبقا لتعليمات المالك ، و لشروط العقد وحدها، ولا يجوزللمقاول المطالبة بزيادة هذا المبلغ الاجمالى  بسبب تغيير اسعار العملة او زيادة الاسعار او الاجور او الرسوم الجمركية او غير ذلك من الاسباب .

  - ولا يعتبر قيام المالك بدفع اية مستحقات او جميع المستحقات للمقاول تسليما من المالك بان الاعمال موضوع العقد قد نفذت طبقا للعقد والمواصفات

  - يحق للمقاول عند اعداد المخططات التنفيذية ان يقدم بعض الاقتراحات على التصميم تكون مدعمة بالدراسات والحسابات الفنية وللجهة التى تقوم بمراجعة المخططات التنفيذية الحق في اعتماد او رفض هذه المقترحات دون ابداء اسباب ولايحق للمقاول الاعتراض على هذه القرارات وفى حالة الموافقة يتحمل المقاول وحده أى تكاليف تنتج عن ذلك كما يستفيد وحده من أى توفير ينتج عن ذلك.

  - الرسوم الرسمية المدفوعة للجهات المختصة بتوصيل الخدمات أو الشبكات للمبنى بعد انتهاء التنفيذ ( مصلحة المياه والمجارى – شركة الكهرباء – شركة الاتصالات – وخلافه ) يتحملها المالك كاملة على ان يقوم المقاول بالتعقيب لانهاء هذه المعاملات كاملة بدون مطالبة المالك بأى رسوم اضافية مقابل التعقيب . على ان يقوم المالك بتزويد المقاول بكافة الاوراق الرسمية المطلوبة ( الصك – التصريح – التفويض – وخلافه ) .

مادة 5 :

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ كافة تعليمات وتوجيهات المهندس المشرف  المفوض من الطرف الاول وهو مكتب / شركة .............................. كإستشارى للاشراف على تنفيذ المشروع بحيث تكون تعليماته وقراراته ملزمة للطرف الثانى إلزاماً تاماً وواجبة التنفيذ ولديه كافة الصلاحيات فى استلام الاعمال او رفضها أو طلب إزالة الاعمال المخالفة واعتماد العينات واصدار تصاريح الصب ومراجعة المستخلصات واعتمادها وخلافه مما يتطلبه سير العمل على الوجه الأكمل.

مادة 6 :  مسئولية المقاول عن المخططات والتصميمات :

يقر المقاول بأنه قام بفحص ومراجعة المستندات والوثائق ، وشروط العقد ، ومخططات المشروع ، والمواصفات ، وجداول الكميات والأسعار لعناصر المشروع ، وكذا أي ملاحق معتمدة لمستندات العقد ، ويقر بأنه سيكون مسئولا عن جميع المخططات والتصميمات ، كما لو كانت مقدمة منه ،

ومسئولا عن تصحيح أية أخطاء قد تظهر بهذه المخططات مالم يبلغ المهندس المشرف  بوجودها قبل توقيع العقد .

مادة 7 : الرسومات التنفيذية

7-1 يلتزم الطرف الثانى بعمل رسومات تنفيذية تفصيلية ( shop drawings ) لجميع البنود وإعتمادها من الاستشارى قبل التنفيذ .

7-2 كما يلتزم بعمل رسومات للمنفذ فعليا ( (as built dwgs وتعتبر من المستندات اللازمة لعملية الإستلام الإبتدائى ولن يتم إستلام المشروع من المقاول بدونها.

مادة 8 : مدة العقد :

8-1	يلتزم المقاول بأن يسلم المشروع تسليما ابتدائيا مكتملا وفقا لمستندات العقد في مدة أقصاها (	) ، تشمل مدة الإعداد والتجهيز وأيام الجمع والإجازات الرسمية بدءا من تاريخ توقيع العقد أو تسليم الموقع للمقاول او دعوته لاستلامه أيها أسبق ، وحتى تاريخ إصدار شهادة التسليم الابتدائي .

  - على المقاول تقديم إشعار كتابي للمهندس المشرف  أو المالك بإكمال العمل قبل موعد التسليم بمدة لاتقل عن (15) خمسة عشر يوما ، وإذا أخفق في تقديم مثل هذا الإشعار فسوف يتحمل المقاول مسئولية التأخير في التسليم .

مادة 9: غرامة التأخير

9-1	إذا تأخر المقاول في إتمام العمل وتسليمه كاملا في المدة المحددة ، ولم ير المالك داعيا لسحب العمل منه فإن المقاول يتحمل غرامة التأخير يومية بمقدار متوسط التكلفة اليوميةللمشروع وذلك بقسمة تكلفة المشروع على مدة التنفيذ الكلية ،أي مبلغ (                     ) ريال  عن كل يوم  تأخير على ان لا يتعدى اجمالى هذه الغرامات عن 10% من قيمة العقد .

بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المهندس المشرف  وكذلك التعويضات ( باستثناء التامين ) بالإضافة إلى مطالبات المقاولين الآخرين الناتجة عن ذلك التاخير

مادة 10 : المستندات المطلوبة بعد توقيع العقد :

10-1	يقوم المقاول خلال مدة شهر (30) يوما من توقيع العقد بإعداد وتسليم المستندات التالية للموافقة عليها من المالك أو المهندس المشرف  :

أ ـ الجدول الزمني لتنفيذ المشروع بنظام المسار الحرج (C.P.M) اوغيره  بواسطة أحد برامج الكمبيوتر (primavera-Ms project )

# ب ـ برنامج التدفقات النقدية، والدفعات المتوقعة لتنفيذ المشروع .

ج ـ هيكل تنظيمي لإدارة المشروع مبينا فيه بالتفصيل الأسماء والسير الذاتية لمدير المشروع ومهندسي الموقع ، ومهندس البرامج الزمنية  ومهندسي المكتب الفني.

د ـ جدول تفاصيل جميع مقاولي الباطن ، والموردين المرشحين للعمل بالمشروع .

هـ ـ وثائق التأمين الخاصة ضد جميع أخطار المقاولات طبقا لشروط العقد

و ـ خطاب ضمان بنكي لحسن التنفيذ يعادل عشرة في المائة (10%) من المبلغ الإجمالي للعقد لصالح المالك ، يسري من تاريخ توقيع العقد ولمدة تسعين (90) يوما بعد تاريخ الاستلام النهائي  .

ز ـ جدول الأعمال المؤقتة .

ح ـ جدول توريدات المواد .

ط ـ جدول تقديمات المواد للاعتماد .

ي ـ ترتيبات تجهيز الموقع للعمل .

ك ـ جدول المخططات التنفيذية.

م ـ جدول العمالة .

ن ـ جدول المعدات

10-2	يقوم المقاول خلال شهر (30) يوما من توقيع العقد بإعداد وتسليم المستندات التالية لاعتمادها من قبل المهندس المشرف  :

أ ـ برنامج الأمن في المشروع .

ب ـ برنامج السلامة .

ج ـ برنامج مكافحة الحريق .

مادة 11 : التعويض عن الضرر :

يحق للمالك أن يطالب المقاول بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت به أو بالمقاولين الآخرين اذا رجعوا على المالك نتيجة تأخر المقاول في تسليم المشروع عن موعده إذا كان السبب في هذا التأخير يرجع إلى المقاول ، ويستحق هذا التعويض بالإضافة إلى غرامات التأخير المنصوص عليها وفقا للعقد .

مادة 12 : فترة المسئولية عن العيوب :

يتم التسليم النهائي للمشروع  بعد انقضاء سنة هجرية من تاريخ التسليم الابتدائي .        ويلتزم المقاول صراحة بان يحول الى المالك على النحو القانونى الصحيح للكسب للحق جميع الضمانات الصادرة من صانعى المواد والالات والمعدات المعتبرة جزء من المشروع او تلك الصادرة من موردين او مقاولى باطن قاموا بتوريد او تركيب تلك المواد او الالات او المعدات اذا كانت تلك الضمانات تبقى سارية المفعول الى ما بعد انتهاء شهادة المسئولية عن العيوب ويعتبر تمام تحويل الضمانات المذكورة الى المالك شرطا لاصدار شهادة الاستلام النهائى.

مادة 13 : التعديل والتغيير :

من المعلوم  لدى  المقاول  أن مّـــن ضمن واجبات المهندس المشرف  مراقبة تنفيذ أعمال العقد من قبل المقـــاول طبقا للمـــخططات والمواصفات والشروط المكونة للعقد ، وعلى المقاول ألا يقوم بتنفيذ أي تغيير أو تعديل قد يؤدي إلى زيادة أو نقصان مبلغ العقد ، أو تأخير مدة التنفيذ مالم يعتمد ذلك التغيير كتابيا من المالك أو من يفوضه كتابيا .

مادة 14 : تسوية المنازعات :

يخضع هذا العقد فى تنفيذه للانظمة المعمول بها  ويسعى الطرفان الى تسوية أى نزاع قد ينشا بينهما بالطرق الودية اولا ثم بطريق التحكيم من قبل ثلاثة محكمين طبقا لنظام التحكيم  ولائحته التنفيذية ويجرى التحكيم فى منطقة مكة المكرمة ويكون قرار التحكيم نهائيا وملزما للطرفين طبقا لما تقضى به انظمة المملكة .

مادة 15 : إيقاف العمل :

يحق للمالك أو المهندس المشرف  إيقاف المقاول عن العمل في المشروع كليا أو جزئيا في أي وقت عند مخالفته لالتزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عند امتناعه عن إزالة أو إصلاح المخالفات والأخطاء في المشروع حتى يقوم المقاول بإنجاز ماطلب إليه بصورة كاملة دون أي مطالبات بالتعويض او زيادة ثمن العقد عن فترة الإيقاف .

ويدخل في نطاق مخالفة الالتزامات التعاقدية الجوهرية أيضا : عدم مباشرته العمل أو التباطؤ فيه أو التوقف دون مبرر نظامي ، ولا يترتب على ايقاف العمل طبقا لهذه المادة امتداد مدة العقد ولاتاخير سريان غرامات التاخير ولا الاخلال بحق المالك فى سحب العمل من المقاول اذا ظلت الاسباب المبررة لايقاف العمل قائمة  وتحسب هذه الفترة ضمن المدة الزمنية للمشروع.

مادة 16 : الحجز على الموقع :

لايجوز للمقاول فى أى حال من الحالات – بما فى ذلك سحب العمل منه واخراجه من الموقع وايا كانت ادعائاته او مطالباته-ان يحجز على موقع المشروع ولا ان يبقى بالموقع لاى مدة بعد انتهاء الفترة التى يوجب عليه العقد فى نهايتها مغادرة الموقع .

وفى حالة اخلال المقاول بهذا الحكم فانه يجوز للمالك طرده بالقوة الجبرية فضلا عن التزام المقاول بتعويض مقطوع للمالك معادل لضعف الغرامة التاخيرية التى ينص عليها العقد فى نهاية المشروع وبدون حد اقصى وذلك عن كل يوم من ايام اخلال المقاول بحكم هذا النص.

وفى حالة اقتناع المهندس المشرف  بوقوع ضرر فعلى على المقاول يكون التعويض المستحق للمقاول متناسبا مع الاضرار الفعلية على ان لا تزيد اجمالى التعويضات عن 10% من المبلغ الاجمالى المقطوع للعقد.

مادة 17 : ضمان العمل بعد التسليم :

17-1  لايخل اشراف المهندس المشرف على التنفيذ ولااعتمادة لاعمال المقاول ولاموافقته على صرف مايقابلها بمسئولية المقاول عن تنفيذ الاعمال موضوع العقد بدقة تامة ، وتبقى مسئولية المقاول كاملة حتى تسليم العمل نهائيا وانتهاء فترة المسئولية عن العيوب وذلك دون الاخلال باية ضمانات اخرى.

17-2  تظل جميع الأعمال في عهدة المقاول ، وتحت مسئوليته حتى تاريخ الاستلام الابتدائى ، ويلتزم بإصلاح جميع العيوب التي تظهر ، والأضرار التي تنشأ بسبب سوء الاعمال المشمولة فى نطاق عمـله فقط سواء حدث ذلك قبل أو بعد اعتماد الأعمال وذلك حتى تاريخ الاستلام النهائى.

مادة 18 : الدفعات :

  - يحق للمقاول دفعة مقدمة بنسبة لا تزيد عن عشرين في المائة (20%) من المبلغ الإجمالىللمشروع مقابل ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للالغاء وقابل للدفع عند اول طلب وصادر من بنك يوافق عليه المالك، على أن يتم استرداد الدفعة بنفس النسبة من المستخلصات الشهرية ، ويتم تخفيض قيمة الضمان البنكي كل ثلاثة اشهر بقدر المبالغ المستقطعة .

18-2 يتم صرف المستخلصات الشهرية خلال واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ استلامها من المهندس المشرف  ، وفي حالة رد المستخلص لأي سبب يتم الصرف خلال واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ استلامه بعد إعادة تقديمه .

18-2 لاتقل قيمة المستخلص الشهرى عن ......................... ريال .

مادة 19 : النسخ :

- حرر العقد من ثلاث نسخ أصلية ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والنسخة الثالثة للمهندس المشرف  .

- ولايجوز للمقاول دون موافقة كتابية صريحة ومسبقة من المالك اطلاع الغير على مستندات العقد او السماح له باستعمالها .

ويكون على المقاول بمجرد اصدار شهادة التسليم النهائى ان يعيد للمالك جميع المخططات والمواصفات ومستندات العقد.

والله الموفق ،،،

الطرف الأول						الطرف الثاني