مقدمه: م.خ. محمد جلال حسين أحمد

تقرير لاستيفاء الحصول على درجة العضوية الكاملة بالجمعية الهندسية السودانية

الجمعية الهندسيـــة السودانيــــــة Sudanese engineering society

# مقدمة:

الحمدلله رب العالمين الذي علم بالقلم وأحاط علمه كل شيء والصلاة والسلام على رسول الله  النبي الأمي الذي هدى الله به البشرية وأنقذها به من جهل مدقع و ظلمات مدهامة بعضها فوق بعض

أما بعد،

فأقدم بين أيديكم هذا التقرير البسيط عن مشروع تعلية خزان الروصيرص والذي هو من أهم المشاريع التي وفقت للعمل بها واستفدت مما بها من علم وتجارب ثرة.

ولقد تم افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع – وأعني هنا خزان الروصيرص لا تعليته- في عام ستة وستين وتسعمائة وألف للميلاد وذلك -ليوفر بالتراكب مع سد سنار والذي افتتح في عام خمسة وعشرين وتسعمائة وألف – المياه الكافية لري ثلاثة ملايين وخمسمائة واثني عشرة ألف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة وهو ما يعني أن بحيرة سد الروصيرص ستروي في مرحلتها الأولى مليونا وثلاثمائة ألف فدان وتشمل هذه الفدادين مناطق الرهد في الضفة اليمنى وكنانة في الضفة اليسرى.

إن سعة البحيرة في المرحلة الأولى هي ثلاثة مليارات وبعد تنفيذ المرحلة الثانية فإن هذه الكمية ستغدو سبعة مليارات متر مكعب من المياه وهذه معلومات نظرية إذ هي أقل من ذلك لأن الطمي سيشغل حيزا من السعة التخزينية للبحيرة.

سأقوم في هذا التقرير بمحاولة لتلخيص الفوائد المرجوة من المشروع ، والأجهزة المستخدمة في إنجاز المشروع بشقيه الرئيسين الخرصاني والأعمال  الترابية، كما سأعرض إلى الوسائل المستخدمة لإدارة الجودة و أنواع المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع وطرق اختبارها ثم سألخص المهام التي أوكلت لي أثناء مراحل المشروع المختلفة،كما سأناقش المصاعب التي واجهتنا في تنفيذ المشروع والثمرات العلمية والمهنية التي جنيتها من المشروع.

# المحتويات

|  |  | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| أولا : نبذة عن المشروع |  | 3 |
|  | 1-1 الموقع | 3 |
|  | 1-2 نبذة تاريخية | 3 |
|  | 1-3 قيمة المشروع | 4 |
| ثانيا: مكونات المشروع |  | 4 |
| ثالثا : أهداف المشروع |  | 4 |
| رابعا: الشركات العاملة في المشروع |  | 5 |
| خامسا:أدوات وأجهزة المشروع |  | 5 |
|  | 5-1 أدوات خاصة لتنفيذ الأعمال الخرسانية | 6 |
|  | 5-2 أدوات خاصة لتنفيذ الأعمال الترابية | 7 |
|  | 5-3أجهزة قياس مطمورة في جسم السد | 8 |
| سادسا: الوسائل المستخدمة لإدارة الجودة أثناء مراحل العمل |  | 9 |
|  | 6-1 وسائل سابقة للتنفيذ | 9 |
|  | 6-2 وسائل أثناء التنفيذ | 9 |
|  | 6-3 وسائل بعد التنفيذ | 9 |
| سابعا: المهام التي اوكلت لي في المشروع |  | 10 |
|  | 7-1 مهام في الموقع | 10 |
|  | 7-2 مهام مكتبية | 11 |
|  | 7-3 مهام في الازمة | 11 |
| ثامنا: بعض المشاكل التي واجهتنا في الموقع وكيفية حلها |  | 11 |
| الملحقات |  | 13 |
| فهرس الملحقات |  |  |

أولا: نبذة عن المشروع:

1-1 الموقع: يقع خزان الروصيرص في ولاية النيل الأزرق عند خط طول َ34°21 ودائرة عرض 11°44َ ويبعد حوالي 530 كم جنوب شرق الخرطوم.

.

1-2 نبذة تاريخية: كان هنالك اقتراح باقامة خزان في المنطقة من قبل شركة سير وليام غراستن «Sir William  Grastin »  منذ عام 1904 م. وكلفت الحكومة السودانية شركة جيب كويين في عام 1952 بتصميم سد ينفذ على مرحلتين الأولى لتخزين 3 مليار متر مكعب والثانية لتخزين 7.4 مليار متر مكعب بدأ التشييد فى العام 1961 م و إكتمل تشييد المرحلة الاولى فى العام 1966 م.

بدأ العمل في تركيب ماكينات التوليد بالمحطة في مراحل حيث شهدت المرحلة الأولي تركيب 3 ماكينات سعة الواحدة 30 ميقاواط وذلك في الفترة من يوليو 1971 وحتي فبراير 1972. في العام 1979 تم تركيب الوحدة الرابعة بسعة 40 ميقاواط.

في المرحلة الثالثة من عمر المشروع تم تركيب الماكينتين الخامسة والسادسة وتشغيلها في العام 1984. في العام 1989 تم تركيب الماكينة السابعة بقدرة 40 ميقاواط ضمن مشروع الطاقة الرابع .أما مابين العاميين 1991- 1992 فقد تم تكبيرالوحدات الثلاث الأولى (1،2،3 ) من ميقاواط 30-لتصير 40 ميقاواط وبذلك تصبح السعة الإجمالية الكلية للمحطة 280 ميقاواط .

- 3 قيمة المشروع: قيمة المشروع – مشروع التعلية- 396 مليون يورو ، تم توفير تمويلها من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية،الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، البنك الإسلامي للتنمية جدة ، الصندوق السعودي للتنمية ، صندوق أبوظبي للتنمية و دولياً عبر صندوق الأوبك للتنمية.

# ثانياً: مكونات المشروع:

2-1  أعمال خرسانية : وتشمل تعلية الجسم الخرساني للسد والذي طوله 1 كم وتمت تعليته بمقدار 10 أمتار بكمية خرسانة تصل إلى 167 الف متر مكعب. كما تشمل صيانة وتأهيل خمس البوابات العميقة Deep Sluice وحوض تهدئتها، وإنشاء امتداد للحائط الساند في الجزء الأيسر من السد، كما يشمل جميع أعمال الخرسانات المصبوبة مسبقا ككمرات الطريق بأعلى السد والحوائط الصادة للأمواج والمواسير الخرسانية لأعمال الصرف أو التهوية.

2-2 الأعمال الترابية : وتشمل أعمال إنشاء وتعلية السد الترابي بكمية ردميات تصل إلى 17 مليون متر مكعب، وإعداد آبار التنفيس ونظام المجاري وتصريف المياه.

2-3 الأعمال الميكانيكية :وتشمل صيانة جميع الأجزاء الميكانيكية بالسد كالبوابات وناقلات الحركة والرافعات الميكانيكية والهيدروليكية، كما تشمل رفع هذه الرافعات إلى المستوى الجديد بعد التعلية وما يلزم ذلك من إعداد القضبان الحديدية ، و وتشمل إعادة تأهيل البوابات السفلى و الفرشات المعدنية المبطنة لمخارج المياه و الطمي و تأهيل أبواب المفيض و تأهيل و تركيب معدات لمآخذ قناتي الدندر و كنانة.

2-4 الأعمال الكهربائية: وهي مرتبطة ارتباطا كاملا بالأعمال الميكانيكية المذكورة أعلاه.

# ثالثاً : أهداف المشروع

3-1 زيادة السعة التخزينية لبحيرة السد لتبلغ سبعة مليارات من الأمتار المكعبة بدلا من السعة الحالية والتي هي ثلاثة مليارات متر مكعب.

3-2 الوصول إلى استقرار توليد الكهرباء خلال جميع فصول السنة دون التأثر بفصل الجفاف.

3-3 إعادة تأهيل البوابات العميقة ومنشآتها لتؤدي مهمتها المصممة لها.

3-4 إعادة تأهيل أروقة "دهاليز" التشغيل والصيانة.

3-5 الاعداد لإنشاء ترعتي كنانة والرهد.

3-6 وضع التقارير عن حالة السد وأساساته وخطوط سريان الماء بعد مرور هذه السنوات على مرحلته الأولى

3-7 اختبار أجهزة القياس المطمورة في السد بقسميه الخرساني والترابي.

3-8 تركيب بوابات كنانة والرهد مما يسهل تشغيل الترعتين لاحقا وبالتالي تقليل الإطماء وزيادة السعة التخزينية.

# رابعاً الشركات العاملة بالمشروع واللجان الفنية المشرفة:

  - الشركات العاملة:

4-1-1 ممثل المالك: وحيث أن المالك هو حكومة السودان فإن ممثل المالك هو :"وحدة تنفيذ السدود"  والتي غدت تابعة لوزارة الكهرباء والسدود ،

4-1-2 الاستشاري: Snow Mountain Engineering Company وهي شركة عالمية مقرها استراليا وكان هذا المشروع هو أول مشروعاتها المنفذة في السودان ، وإن كان لها بعض المشاريع التي أعدت دراساتها الفنية كالسدود في دولة جنوب السودان قبل الانفصال، كما مثلت لامير العالمية استشاريا من الباطن لأعمال الردميات.

4-1-3 المقاول: CCMD "الشركة الصينية لتنفيذ سد مروي" ، وهي ائتلاف بين شركتين صينيتين أسس لتنفيذ سد مروي ثم فاز بعطاء تعلية سد الروصيرص وعدد مقدر من المشاريع بالسودان.

4-1-4 عدد من مقاولي الباطن لأعمال نقل المواد وتنفيذ الردميات.

4-2  اللجان الفنية المشرفةعلى المشروع:

4-2-1 لجنة الخبراء العالميين: وتضم خمس أعضاء من مختلف الدول والمعاهد المتخصصة

4-2-2 اللجنة الفنية الاستشارية العليا: وتضم عشرة أعضاء من العلماء السودانيين.

4-2-3 لجان التنسيق وتشمل أعضاء من الجهات المعنية : وزارة الكهرباء ووزارة الري ووحدة السدود (المالك) والمقاول.

4-2-4 مهندسي المالك.

4-2-5 مهندسي الاستشاري (SMEC)

4-2-6 مهندسي المقاول.

# خامساً :أدوات وأجهزة المشروع:

تم استخدام جميع الأجهزة والأدوات الخاصة بصناعة الإنشاءات المدنية والميكانيكية بما يضمن تحقيق أهداف المشروع عالية الذكر بأعلى المواصفات والمقاييس العالمية ولتسهيل شرح هذه الأجهزة والأدوات فسنقسمها حسب تقسيم المشروع مع ملحوظة هامة وهي أن كل هذه المعدات المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر إذ لا يتسع المجال لذكرها كلها:

5-1  أدوات خاصة بتنفيذ الأعمال الخرسانية

5-1-1 مصانع خلط الخرسانة الاسمنتية : وهما مصنعين قدرة أحدهما 90 متر مكعب/ ساعة والآ خر 60 متر مكعب / الساعة .

5-1-2  عربات نقل الخرسانة الجاهزة  trans mixtures”" .

5-1-3 هزازات لرج الخرسانة vibrators”" وهي على أحجام 50مم ، 80مم، 100مم، هزاز ميكانيكي.

5-1-4 خلاطات المونة الاسمنتية : وهي إما معدة لخلط المونة العادية بسرعات منخفضة أو متوسطة وإما معدة لخلط المواد عالية المتانة – Epoxy-  وتكون هذه بسرعة عالية.

5-1-5 مضخات الخرسانة الثابتة " “Stationary pump”

5-1-6  مضخات المونة الاسمنتية. “Grouting pump”

5-1-7  الرافعات : وتنقسم هذه إلى :

رافعات عملاقة ثلاثية الحركة، “Gantry Cranes”.

رافعات برجية ثابتة ، “Tower Cranes”.

رافعات متنقلة “Mobile Crane” .

ويتم نقل النوعين الأول والثاني حسب الحوجة فيتم تفكيك الرافعة وإنشاء أساس جديد في المنطقة المستهدفة ثم يتم تركيبه.

5-1-8  مثقاب هوائي ترددي : “Jackhammer”  واستخدم لثقب الخرسانة القديمة بحيث يتم تثبيت قضبان حديدية لتحقيق الربط بين الخرسانة القديمة وحديثة الصب.

5-1-9 مضخات مائية : “Water jet”  وهذه تعطي ماء مضغوطا حتى ألف بار 1000 Bar ,وتستخدم في تنظيف حديد التسليح من طبقة الصدأ الخفيف التي قد تعتريها جراء الرطوبة كما تستخدم في نحت أسطح الخرسانة لتحقيق الترابط مع الخرسانة المرد صبها لاحقا.

5-1-10  مضخات هوائية “Air Jet” وتستخدم في تنظيف أسطح الشدات قبل الصب أو تنظيف حديد التسليح أثناء الصب من أي خرسانة متطايرة قبل وصول مستوى الصب إليها.

مثقاب ضخم : ويستخدم لثقب الخرسانة بأقطار تترواح بين  150mm      و 300mm ولأعماق تصل إلى 30 متر وذلك بغرض صب المثبتات عن طريق التسليح المشدود “Tensioned Anchor”

حفارات ميكانيكية :”Excavator” : واستخدمت لحفر أساسات الدعامات الخرسانية وأحواض كسر القفزة الهيدروليكية "أحواض التهدئة" “ Stilling Basin” لترعة كنانة.

5-1-11  معدات معملية كاملة:

5-1-11-1: معدات لقياس المحتوى الهوائي للخرسانة  air content

5-1-11-2 جهاز كسر عينات المونة الاسمنتية

5-1-11-3 جهاز أخذ العينات من الموقع  CORE TEST

5-1-11-4 قمع شكل V  لبيان زمن انسياب الخرسانة المتموضعة ذاتيا

5-1-11-5  جهاز كسر عينات الخرسانة لتحديد مقاومتها للضغط.

5-1-11-6 غربال لتحديد تدرج حبيبات الركام.

5-2  أدوات خاصة بتنفيذ الأعمال الترابية

5-2-1 – بلدوزر “Bulldozer”

5-2-2 - حفارات ميكانيكية :”Excavator” .

5-2-3 - مجرفة تحميل “Loader”.

5-2-4 – دحراج أسطواني “Roller” وتم استخدام عدة أنواع من:

5-2-4-1 : دحراج أسطواني أملس  “Smooth Roller”.

5-2-4-2 : دحراج أسطواني ذو كعب “Pad foot Roller”.

5-2-4-3: دحراج أسطواني واحد طن “One ton Roller”.

5-2-4-4: دحراج يدوي “hand compactors”.

5-2-5 – ممهدة “Grader” .

5-2-6 – قلابات “Dump Truck” .

5-2-7 معدات معمل كاملة:

5-2-7-1 هيدروميتر “Hydrometer”.

5-2-7-2 : جهاز قياس الكثافة النوعية

5-2-7- 3 – ماكينة الدمك “Compaction Machine”

5-2-7-4 – جهاز الغرز

5-2-7-5 – جهاز قياس أقصى وأدنى كثافة "للتربة المفككة"

5-2-7-6 – جهاز الضغط غير المحصور Unconfined Compression

5-2-7-7- مجموعة من الأجهزة لاختبار المياه

5-3  أجهزة القياس المطمورة في جسم السد:-  وهي تلك الأجهزة التي تستخدم لمراقبة سلامة السد عبر التنبؤ المبكر بالكوارث أو التغيرات التي تدل على احتمال حدوثها.

5-3-1 Vibrating Wire Piezometer (VWP)

5-3-2  Pendulums

5-3-3 Inclinometer

5-3-4 العلامات المساحية المرجعية الخارجية Survey monuments

5-3-5 فجوات التصريف Drainage holes

5-3-6 مقياس التسارع Accelerometers

# سادسا : الوسائل المستخدمة لإدارة الجودة أثناء مراحل العمل:-

# 6-1 وسائل سابقة للتنفيذ:

6-1-1 التصميم ومراجعة الخرط التفصيلية: يقوم قسم التصميم والتابع لكل من الأقسام الرئيسة بمراجعة الخرط تالتفصيلية والتي يصدرها المقاول بناءعلى الخرط التصميمية الكلية ، وتكون هذه المراجعة دقيقة بحيث تشمل مقارنة التفاصيل بعموم التصميم وموافقة المواصفات للمواصفات العالمية وموافقتها لكل الأجهزة الميكانيكية والكهربائية التي تكون مدمجة أو قائمة مع الأعمال الخرصانية.

6-1-2 اختيار المواد الترابية والصخرية بواسطة فريق متكامل من المهندسين المدنيين والفنيين الجيولوجيين بحيث تؤدي الأغراض التصميمية.

6-1-3 إجراء الاختبارات اللازمة على المواد التي يوردها المقاول إلى الموقع مثل الأسمنت والحديد والرماد المتطاير (Fly Ash)، غبار السيليكا  (Silica Fume)‘ وغيرها للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتطلبات المشروع.

6-1-4 أخذ القراءات المساحية بأحدث الأجهزة للتأكد من تموضع المنشآت حسب التصميم.

6-2 وسائل أثناء التنفيذ:

6-2-1 : التأكد الدوري من خواص المواد المستخدمة في الخرسانة والردميات أثناء سير العمل بل وأثناء تحميل الآليات للتأكد من عدم تغير المواصفات بالتجوية.

6-2-2: إجراء الاختبارات اللازمة أثناء الصب للتأكد من عدم تغير المواصفات الفيزيائية للخرسانة أو المونة الاسمنتية، مثل اختبار المخروط للتأكد من المحتوى المائي، أو اختبار الأنبوب شكل V لبيان زمن انسياب الخرسانة المتموضعة ذاتيا أو المونة الاسمنتية سريعة التصلب.

6-2-3 التأكد من سرعة دوران الخلاطات المعدة لخلط المونة الأسمنتية سريعة التصلب.

6-3 وسائل بعد التنفيذ:

وتشمل هذه مجموعة كبيرة من الاختبارات مثل كسر المكعبات لإيجاد تحمل الخرسانة للضغط، وقياس الانكماش ، وأخذ الجزرات من الخرسانة المصبوبة لدراسة أسباب التشقق في حال حدوثه، أخذ العينات من التربة المدموكة لتتأكد من مطابقتها للمواصفات، وغير ذلك مما لا يسع المجال لذكره هنا.

# سابعا: المهام التي أوكلت لي في المشروع:

7-1 مهام في الموقع:

الإشراف على 1 كم – وهو طول الجسم الخرساني – من التعلية بارتفاع 10 م .

ويشمل ذلك كل أعمال إدارة الجودة لتنفيذ الخرسانة – شدات ، تسليح، تثبيت –واستلامها من المقاول وإعطائه الموافقة لمواصلة المراحل التالية  ، وقد كان ذلك بنظام دقيق لتلافي أخطاء التنفيذ، وقد تم تصميم استمارات الاستلام و المرفقة بهذا التقرير‘ وهي:

- (الاستلام المبدئي قبل صب الخرسانة)  Initial Inspection form before concreting

وتتكون هذه الاستمارة من صفحتين إحداهما تتناول مراحل استلام اعداد الفاصل الإنشائي الرابط بين الخرسانة القديمة والجديدة و التأكد من تثبيت مانع التسرب (Water stop) ,واستلام حديد التسليح بالتأكد من موافقة موضعه وأطواله للتصميم، كذا ونظافته من الصدأ أو الزيوت أو بقايا الخرسانة القديمة، ويتم في هذه المرحلة من متانة الشدات ونظافة سطحها قبل تركيبها ، وكنتيجة لهذا الاستلام ككل يتم السماح للمقاول بتركيب الشدات (انظر ملحق رقم 3).

الصفحة الثانية من هذه الاستمارة تشمل استلام فواصل التمدد والأجزاء التي ستطمر في الخرسانة كمواسير التصريف والمجاري المعدة للأسلاك كما قد يتطلب هذا موافقة المهندس المختص من قسم الميكانيكا والكهرباء، والمسافة المتروكة للغطاء الخرساني ثم استلام الشدات الخشبية والتأكد من متانة تثبيتها وسلامة وضعها (انظر ملحق رقم 4).

- (الفحص النهائي قبل صب الخرسانة) Final Inspection before concreting

ويتم في هذا الفحص التأكد النهائي من جاهزية الموقع لصب الخرسانة ويتم التأكد مما يلي:

- صحة استلام المهندسين للمرحلة السابقة ومطابقتها للرسومات والتصميم والمواصفات.

- التأكد من تموضع العناصر المدمجة في الخرسانة كالأنابيب الخاصة بالتهوية أو التوصيلات الكهربائية والكوابل أو الصفائح والمسامير المعدة للحم وتثبيت عناصر خارجية، ويجب هنا التأكد من نوعية هذه العناصر وجودتها كما يجب التأكد من تثبيتها في مكانها بحيث لا تتحرك نتيجة عملية الصب والتنفيذ.

- التأكد من وسائل الصب وخطة المقاول لسير العمل بما يضمن يسر التنفيذ وانتهاؤه حسب المواصفات.

- متابعة الاعمال اليومية " والتي تحسب باليوميات" وتقرير إن كانت القوة العمالية والآلية التي يستخدمها المقاول كافية أو اقل من كافية لاتمام العمل وتشمل هذه اليوميات على سبيل المثال لا الحصر نظافة الدهاليز من الإطماء وتنظيف جنازير تشغيل البوابات وتشحيمها وغير ذلك.

- الحفاظ على متطلبات الأمن والسلامة بالموقع وإصدار التقارير اللازمة لقسم الأمن والسلامة عن الحوادث بالموقع.

- الفحص بعد فك الشدات للتأكد من عدم حدوث تشققات أو تحرك للشدات أو تحرك للعناصر المدمجة أثناء الصب وإيجاد الحلول وكتابة تقارير في حال حدوث أي من ذلك (انظر ملحق رقم 6).

- متابعة اعمال صيانة الخرسانة المتضررة نتيجة اخطاء أثناء الصب أو أعمال تثبيت الشدات، كذلك متابعة أعمال رش الخرسانة بالماء للمدة المتفق عليها.

7-2 مهام مكتبية:-

7-2-1 كتابة التقارير اليومية عن الأعمال في الموقع

7-2-2 مراجعة التقارير الواردة من المقاول وكمياتها وعدد العمال فيها ومدى مصداقيتها.

7-2-3 كتابة التقارير الأسبوعية والمزودة بالصور التوضيحية لمراحل العمل.

7-2-4 كتابة التقارير الشهرية وتوضيح مدى موافقة الأعمال المنجزة  للخطة الزمنية لإنجاز المشروع.

7-2-5 تنظيم الملفات وعمل أرشفة لها باستخدام برنامج MS Excel

7-2-6 مراجعة الرسومات التفصيلية والتي ينشئها مهندسو المقاول بناء على الرسومات الإنشائية والتي أعدها مهندسو رئاسة الاستشاري بأستراليا، ومهمتي هنا هي مراجعة أشكال قضبان الحديد وعددها وشكل الشدات الخرسانية وملاءمة ذلك كله للعناصر المدمجة في الخرسانة embedded members وغير ذلك، وهذه المهمة توكل إلي في حال غياب كبير المهندسين المصممين.

7-2-7 حضور الاجتماعات اليومية برئاسة المهندس الخبير (رئيس مهندسي الخرسانة).

7-2-8 حضور الاجتماعات الأسبوعية بين أطراف المشروع (المالك، الاستشاري والمقاول) وكتابة أجندة ومحضر الاجتماع وذلك لاجتماعي الأعمال المدنية (الخرسانة) و الأعمال الالكترومكانيكية وهذه الاجتماعات برئاسة المهندس المقيم.

7-2-9 كتابة مسودة للخطابات المزمع توجيهها للمقاول وعرضها على رئيس مهندسي الخرسانة للموافقة والتعديل.

7-2-10 توجيه تقارير عدم الملاءمة NCR للمقاول .

7-2-11 مراجعة طلبات تغيير التصميم تبعا لطبيعة الموقع FCR والتي يقدمها المقاول وأرشفتها.

7-3 مهام في الأزمة

عقب العدوان الغاشم على مدينة الدمازين من قبل الحركة المسماة بالشعبية تم تسميتي كعضو بلجنة حصر الخسائر والتي لحقت بالمقاول والموقع جراء العدوان.

# ثامنا: بعض المشاكل التي واجهتنا في الموقع وكيفية حلها:

لا يخفاكم أن أي عمل صيانة لمنشأة قديمة مثل سد الروصيرص تشوبه بل تعترضه مشاكل ليست بالهينة خصوصا لو فقدت الرسومات التفصيلية القديمة، والمستندات التي رافقت مرحلة الإنشاء الأولية، فكم توقف المقاول مكتوف اليدين أمام أنبوب واجهه أثناء إعداد الفواصل الإنشائية حتى يستبين نوعه ومساره وما إذا كان عليه الحفاظ عليه أو إهماله وهنا كان يأتي دور مهندسي الإستشاري لتتبع  الخرط البالية أو التفكير المنطقي بالتعاون مع مهندسي إدارة الكهرباء للتوصل إلى كل ما يتفاجأوون بوجوده على أرض الموقع دون الرسوم والخرط كما أن العمل المرتبط بموسمي الجفاف والأمطار وبمراحل التخزين يشكل ضغطا كبيرا مما جعل الاستشاري ملازما للعمل لا كمراقب للمقاول بل كنا مشاركين في التفكير معه ندله على أفضل الأساليب للعمل لتحقيق أفضل النتائج بالمواصفات المستهدفة  في الزمن المطلوب.

ومن المشاكل التي ساهمت في حلها مشكلة التوثيق لوثائق المشروع إذ أنه مع مرور الزمن وتعاقب المهندسين على المشروع غدا التوصل إلى وثائق المشروع غاية في الصعوبة وهو ما حدا بنا إلى التفكير في مسح الوثائق إلكترونيا وفهرستها بواسطة برنامج إكسل وعمل رابط تشعيبي يقود مباشرة إلى ملف الوثيقة وهي مخزنة في شكل ملف PDF ويمكن عمل بحث بأي من كلمات موضوع الوثيقة، وغير ذلك من المشاكل اليومية التي تعاملنا معها تحت إشراف رئيس المهندسين.

- كما ساهمت في مسح العناصر مسبقة الصب المنجزة في  المرحلة الأولى للمشروع- أي قبل ما يزيد على الأربعين عاما- لتحديد حالتها وتصنيفها إلى ثلاث فئات : عناصر يمكن استخدامها مباشرة، أخرى يجب صيانتها ثم استخدامها والأخيرة يجب عدم استعمالها لحالتها السيئة، ولقد كان  لذلك أثرا في تقليل تكلفة المشروع واختصار زمنه.

- راجعت استمارات وطريقة عرض الأعمال المنجزة فعليا (as built documents and drawings)  والتي على المقاول إعدادها وتسليمها بانتهاء المشروع وتمت مراجعة الاستمارات والوثائق والرسومات المقدمة لجزء محدد من السد وذلك بغرض إجازة الطريقة والنهج وقد استغرق ذلك منا فترة طويلة حتى نصل إلى الطريقة الأقرب للمثلى ونتفق عليها مع المقاول.

- قمت بإعادة التصميم لبعض العناصر – خصوصا من حيث توزيع قضبان التسليح- وذلك تبعا لنقص المواد في الموقع كمقاس معين من القضبان وذلك حتى لا يتوقف العمل، كما كنت مسؤولا عن تغيير نوع الخلطة واختيارها لأي عناصر انشائية غير منصوص عليها في العقد.

# تاسعا: الملحقات:-

ملحق رقم 1: جدول يوضح كميات الخرسانة في السد

ملحق رقم 2 : رسم بياني يوضح تطور الخرسانات المصبوبة بالمقارنة بالمخطط لها

ملحق رقم 3 : استمارة الاستلام الابتدائي قبل صب الخرسانة -  صفحة رقم 1

ملحق رقم 4: استمارة الاستلام الابتدائي قبل صب الخرسانة – صفحة رقم 2

ملحق رقم 5: استمارة الاستلام النهائي لضبط الجودة قبل صب الخرسانة:

CCMD JV, ROSEREIS  DAM HEIGHTENING PROJECT, CONTRACT NO.1 CONCRETE  WORKS

Quality Control for Approval of Concrete works

| Block No. |  | Location: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Drawing Name/ No FCR : ( Including Concrete, M & E Drawings) |  | Elevation : from El m(AD) to El m(AD) |  |  |  |  |  |  |  |
| Initial Inspection - Before Erecting Formwork: |  | Contractor’s Engineer |  | Engineer |  | see Annex for comments |  |  |  |
| 1. | checked by Contractor QC Engineer that works comply to Specification and Drawings |  | approved rejected Date: Name: Signature: |  | witness review Date: Name: Signature: |  |  |  |
| 2. | checked by Contractor QC Engineer that works comply to Specification and Drawings |  | approved rejected Date: Name: Signature: |  | witness review Date: Name: Signature: |  |  |  |
| 3. | checked by Contractor QC Engineer that works comply to Specification and Drawings |  | approved rejected Date: Name: Signature: |  | witness review Date: Name: Signature: |  |  |  |
| Initial Inspection - After Erecting Formwork: |  | Contractor ‘s Engineer |  | Engineer |  | see Annex for comments |  |
| 1. | checked by Contractor QC Engineer that works comply to Specification and Drawings |  | approved rejected Date: Name: Signature: |  | witness review Date: Name: Signature: |  |  |  |
| 2. | checked by Contractor QC Engineer that works comply to Specification and Drawings |  | approved rejected Date: Name: Signature: |  | witness review Date: Name: Signature: |  |  |  |
| 3. | checked by Contractor QC Engineer that works comply to Specification and Drawings |  | approved rejected Date: Name: Signature: |  | witness review Date: Name: Signature: |  |  |  |
| Lift ready for Casting Concrete |  | Contractor’s Engineer |  | Engineer |  | see Annex for comments |  |
| 1. | checked by Contractor QC Engineer that works comply to Specification and Drawings handover/ approval of M&E/Instrumentation survey check ok |  | approved rejected Date: Name: Signature: |  | witness review Date: Name: Signature: |  |  |  |
| 2. | checked by Contractor QC Engineer that works comply to Specification and Drawings handover/approval of M&E/Instrumentation survey check ok |  | approved rejected Date: Name: Signature: |  | witness review Date: Name: Signature: |  |  |  |
| 3. | checked by Contractor QC Engineer that works comply to Specification and Drawings handover/approval of M&E /Instrumentation survey check ok |  | approved rejected Date: Name: Signature: |  | witness review Date: Name: Signature: |  |  |  |

ملحق رقم 6 : استمارة الاستلام النهائي قبل الصب الصفحة الثانية

ملحق رقم7 : استمارة الاستلام النهائي أثناء ومباشرة بعد الصب:

ملحق رقم 8: استمارة استلام حائط صد الأمواج مسبق الصب:

Precast Concrete Wave Wall for Embankment Dam

| Initial Concrete Acceptance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wave Wall Type & No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concrete Grade:300/40 Slump: 5 ~ 10 cm |  |  |  |  |  |  | Estimated Volume m3 |  |  |  |  |  |  |
| Reference Drawing No./Documents：RDHP-PW-C-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Time of Placing: from: date time to: date time |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Inspection Item |  |  |  | Quality Standard |  |  |  |  |  | Inspection Result by the Contractor | Inspection Result by the Engineer |  |
| 1 | Mix design |  |  |  | Approved mix design C300/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Formwork |  |  |  | Condition, preparation, stability, bolt connection, gasket at joints, verticality of formwork within tolerance. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Steel Reinforcement |  |  |  | Conform to design requirement/Drawing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Embedded Parts |  |  |  | Conform to design requirement / standards |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Equipments & Manpower |  |  |  | Vibrator:50 mm 2 pcs | Manpower (No): 6 ps |  |  | Lightings: 10 nos. |  |  |  |  |
| Contractor’s Remark： I inspected the works and Approve / Reject that the works has been carried out in accordance with the Specification and Drawings (please tick the relevant option). Name / Signature: Date: |  |  |  |  |  |  |  | Engineer’s Remarks： I have inspected as noted above / reviewed the documentation for the works and allow works / do not allow to continue (please tick the relevant options) Name / Signature: Date: |  |  |  |  |  |
| Post Concrete Acceptance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Removal of formwork |  |  | Formwork shall be carefully removed without damage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Finish Profile |  |  | Curve shape checking using templates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Repair of concrete |  |  | Conduct repair of defective concrete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Curing |  |  | Curing by water; from: date to: date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Final Accept No: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contractor’s Remark： I inspected the works and Approve / Reject that the works has been carried out in accordance with the Specification and Drawings (please tick the relevant option). Name / Signature: Date: |  |  |  |  |  |  | Engineer’s Remarks： I have inspected as noted above / reviewed the documentation for the works and allow works / do not allow to continue (please tick the relevant options) Name / Signature: Date: |  |  |  |  |  |  |

NOTE: This original form will be kept by Contractor.

ملحق رقم 9: رسم يوضح الأوتاد لاحقة الصب

ملحق رقم 10: مسقط ومقطع يوضحان خزان الروصيرص

ملحق رقم 11: مقطع يوضح دعامة قياسية في السد وطريقة تقسيمها لأعمال الصب

ملحق رقم 12: مقطع يوضح دعامة من دعامات محطة التوليد الرئيسية

الجزء الأيسر من السد هو الجانب الغربي ، ويسمى أيسرا أو أيمنا وفقا لاتجاه جريان النهر.